# DOCUMENTO BASE: PRESENTACIÓN PROYECTO CAPSTONE (FASE 1)

Proyecto: Sistema de Gestión de Fiado Inteligente con Identificación NFC
Equipo: Bastián Bustamante (Líder Backend/DB), Felipe Olavarría (Backend/Desarrollo), Marcelo Soto (Apoyo Backend/Documentación Técnica).

# 1. Descripción Breve y Relevancia del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema móvil offline-first diseñado para digitalizar y automatizar el tradicional "cuaderno de fiados" utilizado en microempresas y botillerías. Su relevancia radica en resolver un problema real de inclusión financiera informal: mitiga la pérdida de datos por daños físicos al papel, elimina errores de cálculo manual, protege la privacidad del cliente en el punto de venta y proporciona un historial crediticio auditable. Todo esto se logra mediante la autenticación rápida con tecnología NFC (llaveros/tarjetas NDEF), sin obligar al usuario final a instalar aplicaciones adicionales.

# 2. Relación con el Perfil de Egreso

Este proyecto moviliza competencias críticas del perfil de egreso en Ingeniería/Desarrollo de Software:

- Arquitectura y Desarrollo: Construcción de aplicaciones móviles multiplataforma y despliegue de arquitecturas en la nube (BaaS).

- Gestión de Datos: Modelado de bases de datos relacionales, integridad transaccional y cifrado de datos.

- Gestión de Proyectos: Aplicación de metodologías ágiles, control de versiones y levantamiento estructurado de requerimientos.

# 3. Relación con Intereses Profesionales

El proyecto se alinea estratégicamente con el perfil del equipo, fuertemente orientado al backend y la infraestructura. Permite aplicar conocimientos avanzados en modelado de bases de datos relacionales (Supabase/PostgreSQL), creación de políticas de seguridad (Row Level Security), y el diseño de APIs eficientes. Adicionalmente, expande las capacidades del equipo hacia la integración de hardware (NFC) y el desarrollo de interfaces móviles (Flutter), logrando un producto de software completo (Full-Stack).

# 4. Argumento sobre la Factibilidad

El proyecto es altamente factible para desarrollarse dentro del semestre académico debido a un control estricto del alcance (Scope Management).

- Exclusión de Inventario: Se descartó deliberadamente la gestión de stock y códigos de barras (evitando el scope creep). El sistema operará bajo "Montos Libres" (transaccional).

- Infraestructura BaaS: El uso de Supabase como backend-as-a-service reduce drásticamente el tiempo de configuración de servidores, permitiendo concentrar el esfuerzo en la lógica de negocio y la sincronización offline.

- Hardware Accesible: Las etiquetas NFC NDEF son de bajo costo y los frameworks actuales las leen de forma nativa.

# 5. Objetivos del Proyecto

- Objetivo General: Desarrollar un sistema móvil de gestión de créditos informales validado por tecnología NFC que automatice el registro transaccional y provea estados de cuenta auditables para microempresas en un plazo de 16 semanas.

- Objetivos Específicos:

- 1. Implementar un módulo de autenticación de clientes mediante lectura de etiquetas NFC NDEF en menos de 2 segundos.

- 2. Desarrollar una base de datos relacional y segura en Supabase para almacenar el historial financiero.

- 3. Diseñar un mecanismo de sincronización offline-first que registre transacciones locales y las envíe al servidor al recuperar conexión.

# 6. Metodología y Herramientas de Trabajo

- Metodología: Scrum (Marco Ágil). Se realizarán Sprints de 2 semanas con entregables funcionales incrementales, permitiendo testear la lectura NFC tempranamente.

- Herramientas Tecnológicas:

- Frontend Mobile: Flutter (Dart) para compilación nativa en iOS/Android.

- Backend & DB: Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions).

- Gestión y Repositorios: GitHub (Control de versiones, flujo de ramas) y Jira/Trello (Tablero Kanban).

# 7. Plan de Trabajo (Cronograma - Resumen Carta Gantt)

- Fase 1 (Semanas 1-4) - Diseño y Arquitectura: Levantamiento de RF/RNF, diseño de base de datos en Supabase, y configuración de repositorios GitHub. (Responsables: Todo el equipo).

- Fase 2 (Semanas 5-8) - Desarrollo Core: Programación del módulo de lectura NFC en Flutter y conexión con la base de datos para transacciones (CRUD financiero). (Responsables: Bastián y Felipe).

- Fase 3 (Semanas 9-12) - Lógica Compleja: Implementación del sistema offline-first, cifrado local y motor de alertas. (Responsables: Bastián y Marcelo).

- Fase 4 (Semanas 13-16) - Pruebas y Despliegue: Piloto en terreno (botillería real), corrección de bugs, y entrega final. (Responsables: Todo el equipo).

# 8. Determinación de Evidencias y su Justificación

- Evidencia 1: Repositorio de Código (GitHub): Se entregará el enlace al repositorio con el historial de commits. Justificación: Permite evaluar la trazabilidad del desarrollo, el trabajo colaborativo del equipo y la correcta aplicación de control de versiones durante las distintas fases del ciclo de vida del software.

- Evidencia 2: Prototipo Funcional Móvil (APK/IPA): Entregable instalable con la interfaz base y la lectura de hardware habilitada. Justificación: Valida empíricamente la viabilidad técnica del requerimiento más crítico del proyecto: la capacidad de leer etiquetas NFC (estándar NDEF) en milisegundos y recuperar el identificador único (UID) en un entorno físico real.

- Evidencia 3: Scripts de Base de Datos y Modelo Entidad-Relación (MER): Documentación del esquema relacional y políticas de seguridad desplegadas. Justificación: Demuestra la solidez de la arquitectura de datos para soportar transacciones financieras sin pérdida de integridad, fundamentando el diseño analítico que alimentará el motor de scoring de clientes.

# 9. Metodología de Trabajo

El proyecto se regirá bajo un marco de trabajo Ágil, utilizando la metodología Scrum. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de mantener un desarrollo iterativo e incremental que permita adaptarse a los descubrimientos técnicos que surjan al integrar hardware (NFC) con software offline-first.

- Ciclos de Trabajo: Se ejecutarán Sprints de dos semanas, finalizando cada uno con un incremento de software funcional (ej. Sprint 1: Lectura NFC exitosa; Sprint 2: CRUD de base de datos conectado).

- Ceremonias: Se realizarán reuniones de planificación al inicio del ciclo, sincronizaciones cortas para mitigar bloqueos técnicos, y una revisión al final de cada Sprint para validar los requisitos funcionales cumplidos.

# 10. Herramientas de Trabajo y Uso

- Frontend y Desarrollo Móvil: Flutter (Lenguaje Dart). Elegido por su capacidad para compilar de forma nativa tanto en Android como en iOS desde un único código base, garantizando un rendimiento óptimo en la lectura de hardware a través de librerías nativas (NfcAdapter y CoreNFC).

- Backend y Base de Datos: Supabase (PostgreSQL). Actuará como Backend-as-a-Service (BaaS). Su motor relacional de alto rendimiento facilita el diseño de arquitecturas de datos escalables y transaccionales, gestionando además la autenticación y las políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).

- Gestión y Versionamiento: GitHub para el control de versiones descentralizado y Jira (o Trello) para la administración del Product Backlog, mapeo de historias de usuario y seguimiento visual del avance del equipo mediante tableros Kanban.

# 11. Matriz RACI

| Tarea / Entregable | Bastián Bustamante | Felipe Olavarría | Marcelo Soto |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de Base de Datos (Supabase) | R (Responsible) | C (Consulted) | C (Consulted) |
| Lógica Backend y Endpoints | A/R (Accountable/Resp.) | R (Responsible) | I (Informed) |
| Integración Móvil y Lectura NFC (Flutter) | C (Consulted) | A/R (Accountable/Resp.) | R (Responsible) |
| Documentación Técnica y Matrices | A (Accountable) | I (Informed) | R (Responsible) |

# 12. Esquema preliminar de las bases de datos

Este es el script SQL esencial para Supabase. Está optimizado para manejar la sincronización offline (guardando la hora local del dispositivo vs la hora de sincronización) y asociar cada cliente a su hardware de forma inmutable.

-- Tabla: Clientes (Asociada al hardware NFC)

CREATE TABLE clientes (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

nfc_uid VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, -- Identificador incopiable del llavero

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

limite_credito DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,

estado_riesgo VARCHAR(20) DEFAULT 'Cumplidor',

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

-- Tabla: Transacciones (Historial financiero trazable)

CREATE TABLE transacciones (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

cliente_id UUID REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE,

monto DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- Valores negativos (Fiado) o positivos (Abono)

concepto VARCHAR(255),

es_offline BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Bandera para auditoría de conectividad

fecha_local TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, -- Hora real en la que ocurrió en el local

synced_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() -- Hora en la que llegó al servidor

);

-- Índices para optimizar las consultas del motor de scoring

CREATE INDEX idx_transacciones_cliente ON transacciones(cliente_id);

# 13. Requisitos Funcionales y No Funcionales (Preliminares)

Requisitos Funcionales (RF):

- RF01 (Autenticación NFC): El sistema debe identificar al cliente leyendo el UID único de su tarjeta NFC.

- RF02 (Registro de Fiado/Abono): El sistema debe permitir ingresar un monto numérico positivo (abono) o negativo (fiado) asociado a la cuenta escaneada.

- RF03 (Cálculo Automático): El sistema debe sumar o restar automáticamente el monto ingresado al saldo total del cliente.

- RF04 (Estado de Cuenta Web): El sistema debe generar un enlace de solo lectura para que el cliente consulte su deuda al escanear su propio chip NFC.

Requisitos No Funcionales (RNF):

- RNF01 (Offline-First): La aplicación móvil debe permitir registrar transacciones sin conexión a internet y encolarlas localmente.

- RNF02 (Rendimiento NFC): El reconocimiento del chip NFC y apertura del perfil no debe tardar más de 2 segundos.

- RNF03 (Seguridad): La información financiera almacenada localmente en modo offline debe estar cifrada.

# 14. Mockups tentativos

En la siguiente imagen se presenta el diseño preliminar de las interfaces clave del sistema, enfocado en la usabilidad y rapidez en el punto de venta. El flujo comienza con la App del Vendedor (Inicio), destacando un llamado a la acción central para la lectura del chip NFC. Una vez escaneado, el sistema despliega instantáneamente el Perfil del Cliente, donde el dueño puede visualizar el estado de riesgo, el historial de movimientos y registrar nuevos montos en menos de tres toques. Adicionalmente, se incluye la vista del Portal Cliente, una interfaz web de solo lectura que se despliega automáticamente en el celular del comprador al acercar su propio llavero, junto con un Panel Dueño diseñado para categorizar estadísticamente la cartera de clientes morosos y cumplidores, facilitando la toma de decisiones financieras.